
附件2：
法人代表授权书格式
法人代表授权书
致：首钢长治钢铁有限公司：
本授权委托书声明：我   （姓名） 系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容。
本授权书于    年    月    日签字生效，    年    月    日截止。被授权人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。
代理人无转委托权，特此委托。
代理人：   （签字）    性别        年龄：      
身份证号码：                  职务：           
投标人：                                （盖章）
法定代表人：                     （签字并盖章）
授权委托日期：    年  月  日
附件5：

诚信投标承诺书

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的 炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善项目 （招标编号：2021-183）招投标项目。

我公司以下列第   种方式向贵公司交纳投标保证金        元。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

3、贵公司欠我公司等额应付款项冲抵。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：                

法定代表人签字并盖章：

年    月    日

附件6：
炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善项目

工程概况
依据长钢公司发〔2021〕221号文，为满足炼钢厂连铸机浊环水生产要求，需对现有浊环水系统进行工艺完善改造，主要项目包括以下内容：

1.新建稀土磁盘站，设置稀土磁盘机、磁力压榨机、磁絮凝加药装置，对浊环水中的氧化铁皮、悬浮物进行有效处理；增设提升泵组，实现浊环水余压上塔，降低电能消耗。

2.连铸浊环供水泵组改造，上塔泵组、浊环水过滤器拆除；现有7号、8号机浊环供水管道管径细，新增一趟浊环供水管道，配套支架钢结构、土建及电气改造施工。

3.南旋流井提升泵改造；现有7号、8号机漩流井浊环回水管道管径细，新增一趟浊环回水管道，配套的支架钢结构、土建及电气改造施工；对7号、8号连铸机涵道至漩流井内井的管道进行更换。

4.8#连铸机配水室二冷供水系统增加管道加压泵。

该项目需在长钢公司8#高炉大修期间全部完成，除稀土磁盘、外部管网及支架可在不停产期间实施，其余项目均需在高炉大修期间，结合炼钢厂转炉大修情况交叉进行。工程投资估算约3336.34万元。请公司批准对炼钢厂连铸浊环水系统工艺完善工程进行立项实施。

5.a标段：主要包括水池、渣池(稀土磁盘)、遮雨棚(稀土磁盘)、管道支架(稀土磁盘)、连铸供水泵改造、连铸二冷供水泵改造、旋流井供水泵基础及进水管改造、旋流井加药间、加药间改造、稀土磁盘地基处理（深层搅拌水泥粉喷桩），配电操作室改造、气浮除油装置基础、回水管道支架、供水管道支架、基础降水、采暖、接地、通风、新建稀土磁盘设备安装、给排水，水泵房连铸系统水泵拆安，旋流井水泵系统更换，外部管网等，概算费用约1078万元。

    b标段：主要包括：电气设施改造调试，自动化设施改造调试等，概算费用约158万。

